Basismodellen van het Operationeel Onderzoek

Vraag 1: sensitiviteitanalyse /15

Vraag 2: lineaire LP opstellen (niet oplossen) /10

Het rode kruis wilt bloed van groep O- verzamelen. Dit kan in 4 steden. Ze hebben hiervoor machines nodig, er zijn 12 machines ter beschikking. Ze kunnen een maximum aantal dagen staan in 1 stad en je kan elke stad maar 1 keer bezoeken. Ze hebben al een idee van hoeveel mensen er gaan komen doneren per dag per stad. We willen minstens 125 donaties. In hoeveel dagen is dit mogelijk? (Machines zijn een gok, ben ik niet zeker van of de getallen juist zijn, zelfde voor donaties )

| Steden | aantal machines | aantal donaties | Max dagen |
| --- | --- | --- | --- |
| Antwerpen | 8 | 18 | 5 |
| Brugge | 4 | 16 | 4 |
| Gent | 3 | 12 | 4 |
| Leuven | 5 | 14 | 4 |

Oplossing: min Da+Db+Dg+Dl (we moesten hier denk ik nog een aparte variabele maken omdat we alleen de dagen minimaliseren en niet de locaties) min som van dagi

Odb 23Da+16Db+12Dg+14Dl >125

Da<5Xa

Db<4Xb

Dg<4Xg

Dl<4Xl

X binair

8Xa+4Xb+3Xg+5Xl<12

Da+Db+Dg+Di<= M*dagi met dagi = 0/1

Vraag 3: oef over langste pad en crashen /15

Ik had 2xD en 1xA crashen dus 7000 euro in totaal dacht ik? je mocht toch maar 2 weken crashen?

Ik heb 2 verschillende activiteiten gecrasht.

Crashen heeft enkel nut op het kritieke pad: dat verkreeg je in de voorgaande deelvraag: enkel die knooppunten kon je crashen.

Vraag 4: LP oplossen, grafisch en simplex /15

Max 5 x1+ x2

Odb x1 +(was het niet -)x2>-3

X2<2

X2>1

Oplossing met verbeterende recessierichting (z verbetert met 5 dacht ik) op (1,0,1,0,0) en x2=2

→ Ik dacht dat de opgave was om 5x1+x2 te maximaliseren, kwam uiteindelijk uit dat de opl ontoelaatbaar was. (3x)

Oplossing:

Oneindige oplossingsruimte, geen oplossing

totaal op 70

Vraag5: /15

Je moet 4 taken maken en proberen af te ronden voor de due date. Als je de due date niet haalt moet je een boete betalen.

| Taak | boete | due date | duur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 11 |  |
| 2 | 1 | 13 | 6 |
| 3 | 3 | 15 |  |
| 4 | 2 | 20 | 6 |

- Hoeveel mogelijke oplossingen zijn er

- Wat is een combinatorisch optimalisatieprobleem? Is dit een combinatorisch optimalisatieprobleem?

- Los op met een variant van de branch and bound die wij in de les gezien hebben

Oplossing

- 4! = 24

- Ja, telbare en eindig aantal oplossingen

- Zoekboom maken, optimale oplossing was 3-1-4-2 met 1 boete van 1 (Ik had optimale opl 1-3-4-2 met een boete van 1 (2x)